**Opgaver i 2025:**

1. Laves samtidig med stern / vindskeder i uge 19-2025, Inkl. søjle v. nr. 45.
2. Materialer leveres den 22. april 2025
3. Materialerne skal males inden den 18. maj 2025, (Husk: Tørretid og frivillige til maler arbejde)
4. Drone fotografering af alle tage, inkl. Fælleshuset, inden medio marts 2025, for at kunne identificere fejl på tagtegl.

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, Parallel

Automatisk genereret beskrivelse

Gavle 2025: Der udskiftes 2 gavle i 2025

1. Udskiftning af trægavl med Hardi-plank, Nr. 1, Start mandag den 1. september 2025.
   1. Nedtagning af eksisterende gavl, senest 29. aug. 2025
2. Udskiftning af trægavl med Hardi-plank, Nr. 2, Start ca, onsdag den 3. september 2025.
   1. Nedtagning af eksisterende gavl, senest tirsdag den 2. sep. 2025

Alle ovenstående opgaver er lagt ind i budget 2025, for AB GH I, og bestilt / planlagt hos MS Håndværk

Der er brug for frivillige til alle opgaverne.

MVH og God jul fra Vedligeholdelsesudvalget